## Slide 2: Pro Plan-Driven
Unnötige Sitzungen werden vermieden
Klare Ziele
Milestones
Resourcen besser planbar

## Slide 3: Contra plan-driven
Wenig Feedback vom Kunden
Schwierig auf Changes zu reagieren
Späte Änderungen teuer
Lange Konzept-Phase

## Slide 4: Pro Agile
Späte Changes besser umsetzbar
Kurze Konzpetionsphase
schneller & sichtbarer Fortschritt
Engere Kundeneinbindung
Continuous Integration

## Slide 5: Contra Agile
Ständige Änderungen
Ressourcen schlecht planbar
Mehraufwand für Kunden

## Slide 6: Decision
Mischform
Anfang Plan-Driven
  Fehlende Erfahrung
  Zielsetzung bestimmen
Später Agile
  Kundenwünsche
  Medizinisches Know-How fehlt
  Flexibel

## Slide 7: Vorgaben
Regelmässige Commits (erfolgreich)
Automatische Tests beim Commit
4-Augen-Prinzip
Kleine Check-Ins

## Slide 8: Phasen
Voranalyse
Requirements Engineering
Gesamtplanung des Projekts
Iterative Aktivitäten (Sprints)